性能测试计划（轻商城案例）

V1.0.2版本

| 撰写人 | 编辑时间 | 改动内容 |
| --- | --- | --- |
| 杨艺文 | 2023年3月09日 | 初次创建该文档，版本号为V1.0.1 |
| 张峣志 | 2023年3月10日 | 调整测试风险、分工，版本号为V1.0.2 |

目录

性能测试计划（轻商城案例）	1

1. 测试背景	3

2. 测试目的	3

3. 测试范围	3

4. 测试策略	3

5. 风险控制	4

6. 交付清单	4

7. 进度与分工	4

# 1. 测试背景

轻商城是公司新开发的一个电商项目，为了保证项目上线后能够稳定的运行，且在后期推广中能够承受用户的增长，需要对项目进行性能测试。

# 2. 测试目的

对新电商项目进行性能测试的核心目的包括：

- 确定核心业务功能的TPS

- 对业务流程（多接口组合）进行压测

- 系统能在实际系统运行压力的情况下，稳定的运行24小时

# 3. 测试范围

通过对性能测试需求的调研和分析，确定被测系统的测试范围如下 ：

| 编号 | 功能模块 | 业务功能 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 登录 | 登录 | 用户通过用户名和密码登录 | 高 |
| T02 | 首页 | 进入首页 | 获取商城首页数据 | 高 |
| T03 | 商品 | 搜索商品 | 通过关键字搜索商品 | 高 |
| T04 | 商品 | 查看商品详情 | 点击商品进入商品详情页 | 高 |
| T05 | 购物车 | 添加购物车 | 将商品加入购物车 | 高 |
| T06 | 购物车 | 查看购物车 | 用户查看购物车内的商品 | 高 |
| T07 | 订单 | 商品结算 | 对已选择的商品进行结算 | 高 |
| T08 | 订单 | 提交订单 | 用户提交商品订单 | 高 |
| T09 | 订单 | 查看我的订单 | 用户查看订单列表 | 高 |

# 4. 测试策略

4.1 基准测试

先做基准测试，确定估算的标准。

4.2 负载测试

- 通过逐步增加系统负载，测试系统性能的变化，并最终确定在满足系统的性能指标情况下，系统所能够承受的最大负载量的测试。

- 分别模拟5、10、30、50、100个用户对系统进行负载测试，查看不同并发时系统软件各项指标是否符合需求。

4.3 稳定性测试

- 用50用户对系统进行7*24小时的不间断稳定性测试，查看服务器日志内有无异常和报错；系统软件各项指标中间有无异常波动；是否存在内存溢出之类的问题。

- 验证系统长期运行的稳定性以及是否存在内存溢出之类的问题

- 5. 风险控制

| 风险类型 | 风险描述 | 风险级别 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 部署出现问题，联调进度缓慢 | 中 | 更换环境、增加资源配置 |
| 数据风险 | 构造测试数据时间较长 | 中 | 开发人员协助 |
| 交付风险 | 发现比较严重bug | 中 | 延长测试时间，增加对应人员 |

# 6. 交付清单

性能测试计划、测试脚本、性能缺陷统计和性能测试报告等。

# 7. 进度与分工

| 阶段 | 事项 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 需求评审 | 2023年3月10日 | 2023年3月10日 | 完成 | 多方参与 |
|  | 系统架构 | 2023年3月10日 | 2023年3月11日 | 完成 | 架构师、开发 |
|  | 需求调研 | 2023年3月11日 | 2023年3月12日 | 完成 | 性能测试人员 |
| 准备阶段 | 环境交付 | 2023年3月12日 | 2023年3月13日 | 完成 | 运维、开发 |
|  | 应用部署 | 2023年3月13日 | 2023年3月13日 |  | 运维、开发 |
|  | 数据准备 | 2023年3月13日 | 2023年3月14日 |  | 开发、DBA、性能测试人员 |
|  | 脚本开发 | 2023年3月14日 | 2023年3月15日 |  | 性能测试人员 |
| 实施阶段 | 执行压测 | 2023年3月15日 | 2023年3月17日 |  | 性能测试人员 |
|  | 服务监控 | 2023年3月15日 | 2023年3月17日 |  | 性能测试人员 |
|  | 数据收集 | 2023年3月15日 | 2023年3月17日 |  | 性能测试人员 |
| 结束 | 报告评审 | 2023年3月18日 | 2023年3月18日 |  | 多方参与 |